***DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 14***

***MÔN HỌC: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH***

***GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. LÊ PHI HÙNG***

|  |  |
| --- | --- |
| *Họ tên* | *MSSV* |
| Nguyễn Nhật Minh | 19130135 |
| Lê Đức Minh | 19130133 |
| Nguyễn Hoàng Minh | 19130134 |
| Huỳnh Thiện Mỹ | 19130139 |
| Ngô Hồng Phúc | 19130171 |
| Nguyễn Thạch Anh Vũ | 19130268 |

🡪 ***Tên đồ án: Website thi trực tuyến THPT QG các môn học khối tự nhiên.***

***BẢNG CÔNG VIỆC CẦN LÀM MÔN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH***

***Tuần 1:***

1. Định nghĩa yêu cầu của dự án phần mềm:
   1. Yêu cầu chức năng: xây dựng lược đồ Usecase.
   2. Yêu cầu phi chức năng:…
2. Phát triển tài liệu yêu cầu SRS (cụ thể có các chức năng dự kiến nào để hình thành sơ đồ usecase & viết đặc tả cho từng chức năng/usecase có trong sơ đồ).
3. Đề xuất kiến trúc ban đầu cho dự án phần mềm.
4. Xác định các kỹ thuật và công cụ phát triển dự án.

***Tuần 2:***

***MILESTONE 1: KẾ HOẠCH 3 TUẦN***

Phân công công việc:

1. Mô tả các yêu cầu chức năng.

* Nguyễn Thạch Anh Vũ.

1. Phác thảo giao diện.
2. Phân công tìm hiểu công nghệ.

* Đức Minh & Hoàng Minh.

1. Thiết kế các chức năng cơ bản(viết đặc tả Usecase – làm sau khi chốt sơ đồ usecase).

* Thiện Mỹ & Nhật Minh & Hồng Phúc.

1. Xác định kết quả đầu ra của từng công việc, và kết quả của Milestone 1.

* Cả nhóm commit toàn bộ những gì đã làm được lên GitHub trước 23h59p ngày 30/03/2023.
* Kết quả của Milestone 1: Commit lên dự án trên GitHub đầy đủ các nội dung được liệt kê ở trên với ít nhất 85% tổng các công việc được giao.